Umowa

zawarta ____________.2016r. w Warszawie pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, wpisanym 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod                        nr 0000019230, NIP: 522-25-92-920, o kapitale zakładowym 67 666 000,00 zł, reprezentowanym przez ………………….., zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Firmą …………………., z siedzibą w ………. (….-…) przy ul. ………., NIP: ……….; REGON: ………; reprezentowaną przez …………., zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

# Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe             w lokalu mieszkalnym nr 63 w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy                               ul. Strzeleckiej 21/25, którego szczegółowy zakres określa „Kosztorys ofertowy” Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia i zobowiązuje                                      się do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem lokalu, będącego przedmiot robót objętych umową i nie wnosi żadnych zastrzeżeń                                 co do powierzonego zakresu prac.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu sił własnych Wykonawcy oraz przy użyciu własnych urządzeń i materiałów. Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę będą posiadały stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień  ………….. 2016r.

- Termin zakończenia robót Strony ustalają na dzień …………... 2016r.

- Przez termin zakończenia robót Strony rozumieją zakończenie wszystkich robót objętych umową, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót.

§ 3

### Wynagrodzenie i sposób zapłaty

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust 1, ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie …………zł brutto (słownie: ………….).

- Wynagrodzenie jest niezmienne, obejmuje roboty, materiały i urządzenia, w tym także koszty ich dostarczenia na miejsce wykonania umowy, a także zawiera wszelkie narzuty, opłaty i koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy.

- Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, uwzględniającej zabezpieczenie wskazane w § 9 ust 4 umowy. Do faktury muszą być dołączone certyfikaty i atesty materiałów użytych do wykonania umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy, o którym mowa w § 7 ust 2, stwierdzający bezusterkowe i zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- wprowadzenia Wykonawcy na obiekt budowlany; wprowadzenie nastąpi                          na podstawie protokołu wprowadzenia,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- udostępnienia Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej w miejscu prowadzenia robót,

- odebrania robót wykonanych zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - protokolarnego przejęcie obiektu budowlanego i terenu prowadzenia robót,

  - wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi warunkami i wskazaniami przedstawicieli Zamawiającego,

  - bieżącej kontroli jakości wykonanych robót,

  - przedstawienia na zlecenie Zamawiającego niezbędnych informacji dotyczących realizacji robót i technologii wykonawstwa,

  - ponoszenia całkowitej odpowiedzialności rzeczowej i finansowe za wykonane roboty w zakresie zobowiązań kontraktowych objętych umową,

  - natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach w miejscu wykonania umowy,

  - zorganizowania we własnym zakresie zaplecza socjalno - magazynowego 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - całkowitego nadzoru osoby z odpowiednimi uprawnieniami nad pracownikami Wykonawcy, na terenie realizacji przedmiotu umowy,

  - dbania o porządek na terenie prowadzenia robót i zapleczu socjalnym,

  - przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowych,

  - zapewnienia pracownikom odpowiedniego sprzętu i narzędzi pozwalających zrealizować przedmiot umowy,

  - przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

  - dochowania innych obowiązków wynikających z umowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca oczyści miejsce wykonania umowy i usunie z niego oraz z obiektu budowlanego, cały swój sprzęt i nadwyżki materiałowe, które stanowią jego własność orz pozostawi przedmiot umowy i miejsce jej wykonania we właściwym porządku i czystości.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia z powodu utrudnienia warunków pracy.

§ 6

Zamiany w zakresie robót

- Zamawiający może wprowadzić zmiany do robót objętych umową. Zmiany powinny być wprowadzone w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia cen robót zamiennych i dodatkowych                   na bazie cen wspólnie uzgodnionych i wskazanych w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1. Przed przystąpieniem do wykonania tych robót, zarówno cena, jak i termin ich wykonania musza zostać określone w formie pisemnego aneksu                 do umowy.

§ 7

### Odbiór robót

- Oceny jakości robót w imieniu Zamawiającego dokonuje Inspektor Nadzoru
lub inna, wskazana uprzednio przez Zamawiającego osoba, sporządzając odpowiedni protokół.

- Zamawiający dokona odbioru całości robót, w formie pisemnego protokołu, w terminie                  7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru robót i nie podpisze protokołu robót z winy Wykonawcy, za każdy następny protokół Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie po 200,00zł (słownie: dwieście złotych). Zamawiający będzie uprawiony do potrącenia tej kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy oddane przez Wykonawcę roboty będą wykonane niezgodnie                           z umową, wszelkie stwierdzone usterki zostaną wymienione w protokole, w którym Strony uzgodnią termin ich usunięcia przez Wykonawcę. Po usunięciu wymienionych                   w protokole usterek, Strony dokonają odbioru robót stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.

§ 8

Ubezpieczenie robót

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością, na kwotę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość robót objętych umową. Kopia polisy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego odbioru robót, na roboty wykonane przez niego w ramach umowy oraz użyte materiały.

- W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów, dla których producent przewidział okres gwarancji dłuższy, niż wskazany w ust 1, materiały te objęte są okresem gwarancji producenta.

- Wszelkie usterki robót i użytych materiałów zauważone w okresie gwarancji, będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. Termin usunięcia usterek będzie uzgodniony                z Zamawiającym przed przystąpieniem do ich usunięcia.

- W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu ujawnionych wad, Zamawiający zatrzyma tytułem kaucji gwarancyjnej kwotę stanowiącą równowartość                   5% należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Kaucja zostanie zwrócona Wykonawcy                   po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający ma prawo potrącić z należnej do wypłaty kaucji wszelkie roszczenia, jakie przysługują mu wobec Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. O potrąceniu Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę.

§ 10

### Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia przekraczającego 7 dni                       w stosunku do ustalonych w § 2 ust 1 i 2 terminów rozpoczęcia i wykonania robót. Zamawiający odstępuje od umowy składając Wykonawcy pisemne oświadczenie                          w terminie 3 dni po upływie wskazanego wyżej terminu opóźnienia.

- W przypadku stwierdzenia wykonania robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,               a w szczególności, gdy jakość robót nie będzie odpowiadać obowiązującym Polskim Normom, warunkom wykonania i odbioru robót oraz zasadom sztuki budowlanej, Zamawiający może wezwać do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć dalsze jej wykonanie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- W przypadku nieuzasadnionego porzucenia robót przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy 3 dniowego terminu do podjęcia przerwanych robót. Odstąpienie wykonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 3 dni po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu.

### § 11

### Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1.

- w przypadku opóźnienia robót wynoszącego od 1 do 7 dni, z przyczyn leżących                   po stronie Wykonawcy, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku opóźnienia robót, wynoszącego powyżej 7 dni z przyczyn leżących                   po stronie Wykonawcy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. 	Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Określone w umowie kary umowne nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego                           do dochodzenia do Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody.

§ 12

Przedstawiciele Stron

- Zamawiający informuje, że z jego strony nadzór nad pracami sprawować będzie ……….

- Wykonawca informuje, że przedstawicielem Wykonawcy będzie ………….

§ 13

### Postanowienia i informacje ogólne

1. 	Zaistnienie przeszkód w rozpoczęciu lub prowadzeniu robót powinno być potwierdzone w formie pisemnego protokołu.

2. 	Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga dokonania właściwych uzgodnień     w formie pisemnej

3. 	Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące                              się na budowie.

( 14

Postanowienia końcowe

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.   Wszelkie Spory mogące wyniknąć w związku z umową strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                   dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						                         WYKONAWCA